# THIẾT KẾ VẬN HÀNH SCRUM CHO TÍNH NĂNG ĐẶT XE GHÉP

## Phần 1 - Phân tích

### 1. Đầu vào của một Sprint

- Product Backlog đã được Product Owner sắp xếp.

- Các yêu cầu của tính năng đặt xe ghép.

- Mục tiêu của Sprint.

- Nhân sự và thời gian làm việc của nhóm.

### 2. Đầu ra của một Sprint

- Một phần tính năng đặt xe ghép đã hoàn thành và chạy được.

- Sản phẩm có thể cho người dùng thử.

- Kết quả phản hồi của người dùng để tiếp tục cải thiện ở Sprint sau.

### 3. Chọn độ dài Sprint

Chọn Sprint 2 tuần.

Trong 6 tuần sẽ có:

6 tuần = 3 Sprint × 2 tuần

Lý do: Sprint 2 tuần giúp đội có thời gian làm tính năng nhưng vẫn nhận được phản hồi khá nhanh. Sau mỗi Sprint đều có sản phẩm chạy được để người dùng thử.

Việc này phù hợp với trụ cột Scrum Minh bạch - Kiểm tra - Thích nghi, đặc biệt là khả năng thích nghi theo phản hồi.

# Phần 2 - Thiết kế Product Backlog

| STT | Product Backlog | Ưu tiên | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ghép khách đi cùng tuyến đường vào một chuyến | Cao nhất | Đây là chức năng chính của đặt xe ghép, cần có để tính năng hoạt động. |
| 2 | Tự động chia tiền cho từng khách trong chuyến | Cao | Giúp khách biết mình phải trả bao nhiêu và hoàn thành việc chia tiền. |
| 3 | Thanh toán bằng thẻ ngân hàng | Trung bình | Cần cho việc thanh toán nhưng có thể thay đổi theo nhu cầu khách hàng. |
| 4 | Khách đánh giá bạn đi ghép sau mỗi chuyến | Thấp | Có ích cho trải nghiệm người dùng nhưng không ảnh hưởng đến chức năng đặt xe ghép chính. |

### Thứ tự thực hiện dự kiến

Sprint 1:

- Ghép khách đi cùng tuyến đường.

- Tự động chia tiền.

Sprint 2:

- Hoàn thiện và kiểm thử chức năng đặt xe ghép.

- Chuẩn bị phương thức thanh toán.

Sprint 3:

- Thanh toán.

- Đánh giá bạn đi ghép.

- Sửa lỗi và hoàn thiện sản phẩm.

# Phần 3 - Xử lý thay đổi giữa Sprint

Khi khách hàng muốn ưu tiên thanh toán qua ví điện tử trước thẻ ngân hàng, Product Owner là người quyết định thay đổi và cập nhật lại Product Backlog.

Nếu Sprint hiện tại đang làm dở thì nhóm không tự ý đổi mục tiêu Sprint. Yêu cầu ví điện tử sẽ được sắp xếp lại trong Product Backlog và đưa vào Sprint phù hợp tiếp theo.

Nếu thay đổi ảnh hưởng nghiêm trọng đến mục tiêu Sprint hiện tại thì Product Owner và Scrum Team sẽ trao đổi để quyết định cách xử lý.